RentCRM Pro — Estado del Proyecto

Última actualización: 08/03/2026  |  Versión: 1.4  |  192.168.1.123

# Módulos Completados

## Backend (NestJS + Prisma + PostgreSQL)

| Módulo | Estado / Descripción |
| --- | --- |
| Auth | JWT, guards de roles (admin / gestor / viewer) |
| Users | CRUD con roles desde panel admin |
| Properties | CRUD completo + código SES + feeds iCal integrados |
| Clients | CRUD + tipo doc + país expedición + teléfono con prefijo |
| Bookings | CRUD + huéspedes SES + validación documentos + banderas |
| Financials | Ingresos/gastos + categorías |
| Contracts | Templates + firma digital + link público + vista HTML |
| Evaluations | Ratings 1-5 por reserva, media por cliente, resumen |
| Organization | Config completa (logo, SMTP, moneda, fecha, NIF, credenciales SES) |
| iCal | Feeds Airbnb/Booking.com + cron 6h + exportar .ics por propiedad |
| SES Hospedajes | Envío parte webservice, XML/PDF, estado lote, spec v3.1.2 MIR |

## Frontend (React + Vite + TypeScript + Tailwind)

| Página | Descripción |
| --- | --- |
| Login | Autenticación JWT |
| Dashboard | Métricas reales + reservas recientes |
| Properties | CRUD + código SES por propiedad + sección iCal integrada — i18n ES/EN |
| Clients + ClientDetail | Lista + ficha + tipo doc + país + teléfono con prefijo — i18n ES/EN |
| Bookings + BookingDetail | Lista + detalle + huéspedes SES + validación docs + sección SES — i18n ES/EN |
| Financials | Ingresos/gastos + KPIs + filtros — i18n ES/EN |
| Contracts + Templates | CRUD + envío + firma digital — i18n ES/EN |
| SignContract | Página pública de firma (sin auth) |
| Settings | 6 pestañas: Usuario, General, Fiscal, Email, SES, Preferencias — i18n ES/EN |
| OccupancyCalendar | Vista multi-propiedad + mensual, scroll lateral, tema claro/oscuro — i18n ES/EN |
| UserManagement | CRUD usuarios con roles (solo admin) — i18n ES/EN |
| ICalFeeds | Integrado en Properties (eliminada página separada) |

# Pendiente

| Prioridad | Tarea |
| --- | --- |
| Media | Dashboard mejorado — gráficos de ingresos, tasa de ocupación |
| Media | Consulta estado lote SES (confirmación asíncrona del Ministerio) |
| Media | Página "Partes SES" — historial de envíos con estado y filtros |
| Baja | Notificación por email cuando SES confirma/rechaza un parte |
| Baja | Tests de envío con entorno de pruebas SES |
| Baja | Notificaciones — check-in próximo, contratos sin firmar, pagos pendientes |

# Arquitectura

| Capa | Tecnología / Puerto |
| --- | --- |
| Frontend | React + Vite + TypeScript + Tailwind — :3000 |
| Backend | NestJS + TypeScript — :3001 |
| Base de datos | PostgreSQL + Prisma ORM — :5432 |
| i18n | i18next + react-i18next — ES / EN |
| Auth | JWT + Guards NestJS |
| Scheduler | @nestjs/schedule (cron iCal cada 6h) |
| Infra | Docker Compose en LXC — 192.168.1.123 |

# Historial de Sesiones

## Sesión 08/03/2026

Configuración de Claude Code en LXC (usuario rentcrm)

Gestión de usuarios — CRUD completo con roles desde panel admin (UserManagement.tsx)

iCal movido de página separada a ficha de propiedad (Properties.tsx)

Documentación actualizada v1.4

## Sesiones anteriores

Módulo SES Hospedajes completo: envío webservice, XML, PDF, estado lote

Módulo iCal: feeds Airbnb/Booking, sync manual, cron 6h, export .ics

Mejoras Clientes: tipo doc, país expedición, nacionalidad con banderas, teléfono con prefijo

Mejoras Bookings: huéspedes SES, validación documentos, nuevo cliente inline

Calendario de ocupación: multi-propiedad + mensual, tema claro/oscuro

i18n ES/EN completo en todas las páginas

Fix smtpPort, test SMTP en Settings

Backend completo: Auth, Users, Properties, Clients, Bookings, Financials, Contracts, Evaluations, Organization